|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik** | **Alan D.** | | Yerleşke Alanı | | | |
| **Amaç D.1.** | | Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi | | | |
| **Hedef D.1.1.** | | Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması | | | |
| **Faaliyet No** | | **Faaliyetin Tanımı** | | **Performans Göstergesi** | **Gerçekleşme** | **Eylem (Hedef)** |
| D.1.1.1. | | Merkezi altyapı galeri sistemlerinin, kontrol binasının ve gerekli altyapının tamamlanması | | Beş yıl içerisinde tamamlanması |  |  |
| D.1.1.2. | | Atık su, temiz su, yağmur suyu, elektrik-elektronik sistemleri, iletişim ve bilişim sistemleri, vb. sistemlerin proje kapsamındaki tüm binaları kapsayacak şekilde yapılması | | Beş yıl içerisinde tamamlanması |  |  |
| D.1.1.3. | | Yeşil alanların oluşturulması | | Beş yıl içerisinde tamamlanması |  |  |
| D.1.1.4. | | Yerleşke içerisinde gölet yapma projesinin uygulanması | | Yerleşke içerisinde yapılaşmaya uygun olmayan alanda gölet alanının oluşturulması |  |  |
| D.1.1.5. | | Yenilenebilir enerji sistemleri ile donatılmış bina projelerinin tamamlanması. | | Alternatif enerjilerle donatılmış binaların tamamlanması |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik** | **Alan D.** | | Yerleşke Alanı | | | |
| **Amaç D.1.** | | Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi | | | |
| **Hedef D.1.2.** | | Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması | | | |
| **Faaliyet No** | | **Faaliyetin Tanımı** | | **Performans Göstergesi** | **Gerçekleşme** | **Eylem (Hedef)** |
| D.1.2.1. | | İİBF, İlahiyat Fak. Tıp Fak. Turizm Fak. Diş Hekimliği Fak. Mühendislik Fak. Fen-Edebiyat Fak. BESYO, MYO, SYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Sungurlu MYO, Alaca MYO, Enstitüler, Merkez Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Spor Salonu ve Rekreasyon Alanları binalarının tamamlanması ve eğitim öğretime sunulması | | Yapımına başlanan binaların her yıl %20’sinin tamamlanması |  |  |
| D.1.2.2 | | Üniversitemizin tüm fiziki alanlarının engellilere uygun hale getirilmesi ve yeni yapıların engellilere uygun olarak inşa edilmesi | | Tüm yerleşkelerin engellilere uygun hale getirilmesi |  |  |
| D.1.2.3 | | Tamamlanan birimlere ait otopark, kantin vb. alanların yapımı | | İlgili birimlerin tamamlanması |  |  |
| D.1.2.4 | | Medya Merkezi binasının yapılması | | Medya Merkezinin tamamlanması |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik** | **Alan D.** | | Yerleşke Alanı | | | |
| **Amaç D.1.** | | Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi | | | |
| **Hedef D.1.2.** | | Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması | | | |
| **Faaliyet No** | | **Faaliyetin Tanımı** | | **Performans Göstergesi** | **Gerçekleşme** | **Eylem (Hedef)** |
| D.1.2.5 | | Sosyal tesis alanlarının oluşturulması | | Sosyal tesis alanlarının tamamlanması |  |  |
| D.1.2.6 | | Açık ve kapalı yüzme havuzu yapılması | | Açık ve kapalı yüzme havuzunun tamamlanması |  |  |
| D.1.2.7 | | Açık spor alanları (futbol, basketbol sahaları, tenis ve kapalı tenis kortu vb.) yapılması | | Açık spor alanlarının tamamlanması |  |  |
| D.1.2.8 | | Kreş binası yapılması | | Kreş binasının tamamlanması |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HEDEF MALİYETLENDİRME VE GERÇEKLEŞME DURUMU (₺)** | | | | | | | |
| **MALİYETLENDİRME (₺)** | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER** | | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi** | Hedef  D.1.1. | Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Hedef  D.1.2. | Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 |
| TOPLAM | | 55.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | **310.000.000** | | | | |
| **GERÇEKLEŞME (₺)** | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER** | | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi** | Hedef  D.1.1. | Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması |  |  |  |  |  |
| Hedef  D.1.2. | Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | |  |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | |  | | | | |
|  | **01/01/2015 tarihinden …./…./201.. tarihine kadar yapılan harcamalar esas alınmıştır.** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İZLEME EKİBİ** | | |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı**  **Yatırımlar Şube Müdürü** | **Adı Soyadı**  **Bakım-Onarım Şube Müdürü** | **Adı Soyadı**  **İdari Hizmetler Şube Müdürü** |
| **U Y G U N D U R** | | |
| **…./…./201..** | | |
| **Adı Soyadı**  **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı** | | |